|  |  |
| --- | --- |
| Znak postępowania: SPZOZ ZP 74/2017 | Załącznik nr 6 do SIWZ |

**HARMONOGRAM**

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziane są następujące Etapy prac obejmujące:
   1. Etap I – wykonanie projektu wraz z z budową infrastruktury teletechnicznej w budynkach Zamawiającego oraz dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem niezbędnego sprzętu serwerowego i komputerowego – do 90 dni od podpisania umowy.
   2. Etap II – analizę przedwdrożeniową – do 21 dni od podpisania umowy.
   3. Etap III – instalację oraz konfigurację niezbędnych baz danych na potrzeby Systemu, a także dostawę i instalację licencji na oprogramowanie – do 14 dni od zakończenia Etapu I.
   4. Etap IV – wdrożenie systemu - do 240 dni od podpisania umowy.
   5. Etap V – uruchomienie portalu E-pacjent - do 90 dni od zakończenia Etapu II.